Na temelju Zakona o proračunu (N.N. br. 144/21) i članka 31. Statuta Grada Imotskog ("Službeni glasnik Grada Imotskog" br. 2/09, 1/13,4/13, 5/16 –pročišćeni tekst i 2/17- ispravak, 3/18 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Imotskog na __ sjednici održanoj dana __ prosinca 2022. godine donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

I. IZMJENE

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Imotskog za  2022. godinu je sveobuhvatni program koji u sebi obuhvaća, sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), obavljanje komunalnih djelatnosti

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta podrazumijevaju sve radove koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama da bi iste bile u stanju prometne funkcionalnosti i sigurnosti. Posebno je iskazano čišćenje snijega poradi činjenice da je snijeg rijetka pojava na području Grada Imotskog, ali je za svaki slučaj potrebito predvidjeti takvu mogućnost.

Radovi na održavanju javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila obuhvaćaju sve zahvate na održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova stanje funkcionalne ispravnosti.

Radovi na održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

Radovi održavanja javnih zelenih površina su svi radovi kojima se javne zelene površine čiste, održavaju i obnavljaju, svo drveće i ukrasno grmlje obrezuju i zaštićuju, kao i  drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Radovi održavanja groblja su svi radovi održavanje staza, putova, zelenih i drugih površina unutar groblja, kao i održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika.

Radovi održavanja čistoće javnih površina su radovi ručnog i strojnog čišćenja i pranja površina javne namjene od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada. Ovi radovi održavanja ne odnose se na javne ceste.

Radovi održavanja javne rasvjete obuhvaćaju upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete kojima se osigurava funkcionalna ispravnost javne rasvjete. U održavanje se uključuje i podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA

  - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – LJETNO

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 2.

Program održavanja nerazvrstanih cesta Gradu Imotskom za 2022. godinu obuhvaća poslove održavanja nerazvrstanih cesta u stanju njihove ispravnosti i funkcionalnosti.

Program održavanja nerazvrstanih cesta Gradu Imotskom za 2022. godinu obuhvaća poslove održavanja seoski putevi i sl.), a pod održavanjem istih podrazumijeva se poslovi održavanja kolnika, horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i ostalih pripadajućih dijelova cesta (prometnica).

| RED. BROJ. | OZNAKA | NAZIV (Ulica, put)/ OPIS POSLA | JED. MJ. | AKTVNOST | UKUPNA CIJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | NC-01/21 | Održavanje vertikalne prom. signaliz. | pau | A200201 (fk0451) | 180.000,00 |
| 2 | NC-02/21 | Održavanje horizontalne prom. signaliz. | m | A200201 (fk0451) | 164.000,00 |
| 3 | NC-03/21 | Održavanje kolinika |  | A200201 (fk0451) | 150.000,00 |
| 4 | NC-04/21 | Održavanje nogostupa i potpornih zidova |  | A200201 (fk0451) | 98.200,00 |
| 5 | NC-05/21 | Rashodi za materijal za cestovnu infrastrukturu |  | A200201 (fk0451) | 260.000,00 |
|  |  | UKUPNO: |  |  | 852.200,00 |

  - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKO

ZA  RAZDOBLJE  01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 3.

Čišćenje snijega sa nerazvrstanih cesta  ulica odnosi se na ručno i strojno čišćenje snijega u Imotskom, te za strojno čišćenje snijega u ostalim naseljima na području Grada Imotskog.

U tabelarnom pregledu za Imotski naznačene su površine za ručno i strojno čišćenje snijega, s tim što je za naselje Imotski čišćenje snijega iskazano po pojedinim ulicama i ručno i strojno, a za ostala naselja samo strojno.

Kako je snijeg rijedak na području Grada Imotskog to su i podaci za jedno čišćenje.

| RED. BROJ | BROJ IZ ODLUKE | NAZIV ULICE | POVRŠINA ZA 1 ČIŠĆENJE (M2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UKUPNO | RUČNO | STROJNO |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | IMOTSKI |  |  |  |  |
| 1 | 1.a. | Šetalište Stjepana Radića | 1946 | 1176 | 770 |
| 2 | 2. | Ulica Ante Starčevića | 1980 | 1380 | 600 |
| 3 | 5. | Ulica Kralja Tomislava | 3760 | 1360 | 2400 |
| 4 | 6. | Ulica jezeranska | 1800 | 720 | 1080 |
| 5 | 7. | Ulica Petra Vrdoljaka | 2800 | 450 | 2350 |
| 6 | 8. | Ulica Dinka Štambaka | 2150 | 350 | 1800 |
| 7 | 9. | Ulica Fra Rajmunda Rudeža | 2550 | 310 | 2240 |
| 8 | 10. | Ulica Kralja Zvonimira | 5360 | 1330 | 4030 |
| 9 | 12. | Blajburška ulica | 10070 | 2550 | 7520 |
| 10 | 18. | Ulica III Imotske bojne (ex Splitska ul.) | 770 | 240 | 530 |
| 11 | 23. | Ulica Antuna Gustava Matoša | 680 | 120 | 560 |
| 12 | 24. | Ulica Nikole Šubića Zrinskog | 1090 | 250 | 840 |
| 13 | 25. | Ulica Hajduka Andrije Šimića | 890 | 510 | 380 |
| 14 | 28. | Prolaz Milivoja Pauta | 455 | 155 | 300 |
| 15 | 45. | Ulica Hrvatskog proljeća | 930 | 180 | 750 |
| 16 | 47. | Ulica Antuna Mihanovića | 4120 | 620 | 3500 |
| 17 | 49. | Ulica Vlade Gotovca | 860 | 120 | 740 |
|  |  | UKUPNO IMOTSKI (1-49) | 42211 | 11821 | 30390 |

| BROJ | OZNAKA | NASELJE | Iznos za 1 čišćenje | Broj čišćenja | UKUPNI IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 1-17 | Imotski | 45.000,00 | 1 | 45.000,00 |
| II. |  | Donji Vinajni | 25.000,00 | 1 | 25.000,00 |
| III. |  | Gornji Vinjani | 24.000,00 | 1 | 24.000,00 |
| IV. |  | Glavina Gornja | 14.000,00 | 1 | 14.000,00 |
| V. |  | Glavina Donja | 25.000,00 | 1 | 25.000,00 |
| VI. |  | Medvidovića Draga | 12.000,00 | 1 | 12.000,00 |
|  |  | UKUPNO (I.-VI.) | 145.000,00 |  | 145.000,00 |

UKUPNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

  - 852.200,00

  - 145.000,00

997.200,00

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 4.

| RED.BROJ. | OZNAKA | VRSTA POSLA/OPIS TROĐŠKOVA | UKUPNA CIJENA | I. IZMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | JP-01/21 | Ostali popravci javnih površina | 160.000,00 | 210.000,00 |
|  |  | UKUPNOP J-P POVRŠINE | 160.000,00 | 210.000,00 |

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

OBORINSKIH VODA

ZA  RAZDOBLJE  01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 5.

Održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda u 2022. godini osigurati će se prihvat, odvodnja i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene.

U strukturi cijene čišćenja uključeno je čišćenje slivnika, utovar i odvoz materijala od čišćenja, te ispiranje slivnika vodom.

- CIJENE ISKAZANE U KN

| RED. BROJ | BROJ IZ ODLUKE | NAZIV ULICE | BROJ SLIVNIKA | BROJ ČIŠĆENJA | GOD. BR. SLI. ZA ČIŠĆE. | SATI 1 ČIŠĆE. | 1 ČIŠĆE. | GODIŠ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. | Trg Matice hrvatske | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 2 | 1.a. | Šetalište Stjepana Radića | 7 | 6 | 42 | 3,50 | 390,95 | 2.345,70 |
| 3 | 2. | Ulica Ante Starčevića | 15 | 6 | 90 | 7,50 | 837,75 | 5.026,50 |
| 4 | 3. | Ulica fra. Stjepana Vrljića | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 5 | 3.a. | Ulica Vladimira Nazora | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 6 | 5. | Ulica kralja Tomislava | 18 | 6 | 108 | 9,00 | 1.005,30 | 6.031,80 |
| 7 | 6. | Ulica jezeranska | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 8 | 7. | Ulica Petra Vrdoljaka | 4 | 6 | 24 | 2,00 | 223,40 | 1.340,40 |
| 9 | 10. | Ulica kralja Zvonimira | 2 | 6 | 12 | 1,00 | 111,70 | 670,20 |
| 10 | 11. | Ulica Bruna Bušića | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 11 | 12. | Blajburška ulica | 2 | 6 | 12 | 1,00 | 111,70 | 670,20 |
| 12 | 13. | Ulica I.G. Kovačića | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 13 | 14. | Ulica biskupa Paškala Vujčića | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 14 | 15. | Ulica biskupa Šimuna Milinovića | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 15 | 17. | Ulica Ivana Raosa | 3 | 6 | 18 | 1,50 | 167,55 | 1.005,30 |
| 16 | 20. | Ulica Matije Gupca | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 17 | 31. | Put Groblja | 2 | 6 | 12 | 1,00 | 111,70 | 670,20 |
| 18 | 35. | Hasanaginičin prolaz | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 19 | 37. | Put tržnice | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 20 | 39. | Ispod Volta | 1 | 6 | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 21 | 44. | Put Đirade | 10 | 6 | 60 | 5,00 | 558,50 | 3.351,00 |
| 22 | 46. | Prolaz Ivana Rendića | 1 |  | 6 | 0,50 | 55,85 | 335,10 |
| 23 |  | U ulici B. Bušića - kod stamb. zgrada | 9 | 6 | 54 | 4,50 | 502,65 | 3.015,90 |
|  |  | UKUPNO: | 95 |  | 570 | 47,50 | 5.305,75 | 31.834,50 |
|  |  | Izvanredno čišćenje | 18.165,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEUKUPNO: | 50.000,00 |  |  |  |  |  |

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 6.

Održavanje javnih zelenih površina u 2022. godini obuhvatit će poslove održavanje zelenih i cvjetnih površina, te zelenila u gradu Imotskom. Pod poslove održavanja zelenih površina spada kosidba, prehrana, podasijavanje i zalijevanje travnjaka, a poslovi održavanja cvjetnih površina obuhvaćaju zasadu, gnojidbu, zalijevanje, čišćenje od korova i možebitnu zaštitu cvjetnih nasada. Isto tako, pod navedeno održavanje spada i održavanje sustava za zalijevanje i reguliranje rada istog.

Pod poslove održavanja zelenila podrazumijeva se obrezivanje stabala, grmova i živica, a po potrebi i prehranu I zaštitu zelenila.

| RED. | BROJ IZ | ULICA / OPIS POSLA | JED. | KOLIČINA | BROJ | UKUPNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ | ODLUKE |  | MJERE |  | izvršenja | količina |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 24. | ULICA N.Š. ZRINSKOG |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Godišnje održavanje živice | m2 | 200 | 5 | 1000 |  |
| 2. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 10 | 1 | 10 |  |
| 3. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 60 | 12 | 720 |  |
|  | 1.2. | ŠETALIŠTE S. RADIĆA |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 56 | 1 | 56 |  |
| 5. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 580 | 2 | 1160 |  |
| 6. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 467 | 36 | 16812 |  |
| 7. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 597 | 12 | 7164 |  |
|  | 2. | ULICA ANTE STARČEVIĆA |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 14 | 1 | 14 |  |
| 9. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 40 | 2 | 80 |  |
| 10. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 170 | 36 | 6120 |  |
| 11. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 170 | 12 | 2040 |  |
| 12. |  | Održavanje žardinjera ispred zgr. Grada | kom | 9 | 1 | 9 |  |
|  | 21. | TRG DR. F. TUĐMANA (Ex. Imo. Is.) |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Godišnje održavanje živice | m2 | 52 | 2 | 104 |  |
| 14. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 1 | 1 | 1 |  |
| 15. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 50 | 12 | 600 |  |
| 16. |  | Održavanje i zalijevanje žardinjera | kom | 11 | 1 | 11 |  |
| RED. | BROJ IZ | ULICA / OPIS POSLA | JED. | KOLI- | BROJ | UKUPNA |  |
| BROJ | ODLUKE |  | MJ | ČINA | izvr. | količina |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 11. | ULICA BRUNA BUŠIĆA |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 18 | 2 | 36 |  |
| 18. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 9 | 1 | 9 |  |
| 19. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 400 | 10 | 4000 |  |
| 20. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 600 | 12 | 7200 |  |
|  | 5. | ULICA KRALJA TOMISLAVA |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 250 | 2 | 500 |  |
| 22. |  | Godišnje održavanje trave i raslinja | m2 | 110 | 10 | 1100 |  |
| 23. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 610 | 12 | 7320 |  |
|  | 17. | ULICA IVANA RAOSA |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 140 | 5 | 700 |  |
| 25. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 30 | 12 | 360 |  |
|  | 6. | SPOMEN PARK NA TOPANI |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 104 | 1 | 104 |  |
| 27. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 600 | 36 | 21600 |  |
| 28. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 192 | 2 | 384 |  |
|  | 11. | MUZEJ GRADA |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 10 | 1 | 10 |  |
| 30. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 750 | 36 | 27000 |  |
| 31. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 200 | 2 | 400 |  |
| 32. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 750 | 12 | 9000 |  |
|  |  | MRTVAČNICA KOD SV. ANTE |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 900 | 36 | 32400 |  |
| 34. |  | Godišnje održavanje grmova | m2 | 10 | 2 | 20 |  |
| 35. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 900 | 12 | 10800 |  |
|  | 10. | GRADSKA KNJIŽNICA |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Godišnje održavanje travnjaka | m2 | 500 | 36 | 18000 |  |
| 37. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 8 | 1 | 8 |  |
| 38. |  | Čišćenje od lišća i smeća | m2 | 500 | 12 | 6000 |  |
|  | 1.1. | TRG MATICE HRVATSKE |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Održavanje i zalijevanje žardinjera | kom | 10 | 10 | 100 |  |
| 40. |  | Čišćenje žardinjera od papira i smeća | kom | 10 | 12 | 120 |  |

| RED. | BROJ IZ | ULICA / OPIS POSLA | JED. | KOLI- | BROJ | UKUPNA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ | ODLUKE |  | MJ | ČINA | izvr. | količina |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 3.1. | ULICA FRA STJEPANA VRLJIĆA |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Orezivanje rizičnih stabala | kom | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | U K U P N O (1-41): | 797.000,00 |  |  |  |  |

ODRŽAVANJE GROBLJA U GRADU IMOTSKOM

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 7.

Održavanje groblja u Gradu Imotskom za 2022. godinu obuhvaća poslove održavanja groblja u Imotskom, Vinjanima Donjim, Vinjanima Gornjim i Glavini Donjoj. Pod poslovima održavanja podrazumijevaju se poslovi održavanja groblja u užem smislu ( grobne staze, stabla i zelenilo, potporni zidovi i sl.) I održavanja groblja u širem smislu (mrtvačnica, parkirališta uz groblja, pomoćnih prostora i dr.).

| RED. | OZNAKA | GROBLJE I OPIS TROŠKOVA |  | UKUPNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ |  |  |  | CIJENA |  |  |
| 0 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  | Groblje Gospe od Anđela u Imotskom |  | 16.000,00 |  |  |
| 1 | GR-01/21 | Troškovi materijala za održavanje groblja |  | 13.000,00 |  |  |
| 2 | GR-02/21 | Troškovi materijala za održavanje mrtvačnice |  | 3.000,00 |  |  |
|  |  | Groblje Sv. Roka u Vinjanima Donjim |  | 8.000,00 |  |  |
| 3 | GR-03/21 | Troškovi materijala za održavanje groblja |  | 5.000,00 |  |  |
| 4 | GR-04/21 | Troškovi materijala za održavanje mrtvačnice |  | 3.000,00 |  |  |
|  |  | Groblje Sv. Ante u Vinjanima Gornjim |  | 8.000,00 |  |  |
| 5 | GR-05/21 | Troškovi materijala za održavanje groblja |  | 5.000,00 |  |  |
| 6 | GR-06/21 | Troškovi materijala za održavanje mrtvačnice |  | 3.000,00 |  |  |
|  |  | Groblje u Glavini Donjoj |  | 8.000,00 |  |  |
| 7 | GR-07/21 | Troškovi materijala za održavanje groblja |  | 5.000,00 |  |  |
| 8 | GR-08/21 | Troškovi materijala za održavanje mrtvačnice |  | 3.000,00 |  |  |
| 9. | GR-09/21 | Usluge održavanja groblja u Gradu Imotskom |  | 40.000,00 |  |  |
|  |  | UKUPNO GROBLJA: |  | 80.000,00 |  |  |

ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE JAVNIH POVRŠINA

ZA  RAZDOBLJE  01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 8.

Održavanje čistoće podrazumijeva poslove pometanja, čišćenja i odvoženje otpada kao i poslove čišćenja snijega i leda sa javnih površina u Imotskom.

U slijedećem tabelarnom prikazu obuhvaćeni su troškovi pometanja, skupljanja i odvoza otpada sa javnih površina u 2022. godini.

| RED. BROJ | BROJ IZ ODLUKE |  | NAZIV ULICE | DULJINA - u m | POVRŠ. - u m2 | POV.za POM - u m2 | BR. POMETANJA |  | UKUPNO godišnje - u m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | tjedno | God. |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. |  | Trg Matice hrvatske *) | 20 x 30 | 600 | 450 | 3 | 156 | 70.200 |
| 2 | 1.a. |  | Šetalište Stjepana Radića *) | 220 | 4.840 | 1.540 | 3 | 156 | 240.240 |
| 3 | 2. |  | Ulica Ante Starčevića | 300 | 3.600 | 1.380 | 3 | 156 | 215.280 |
| 4 | 3. |  | Ulica fra. Stjepana Vrljića | 230 | 2.760 | 920 | 2 | 104 | 95.680 |
| 5 | 3.a |  | Ulica Vladimira Nazora | 320 | 3.840 | 960 | 2 | 104 | 99.840 |
| 6 | 5. |  | Ulica kralja Tomislava | 470 | 3.760 | 1.175 | 2 | 104 | 122.200 |
| 7 | 6. |  | Ulica jezeranska | 360 | 1.800 | 360 | 1 | 52 | 18.720 |
| 8 | 7. |  | Ulica Petra Vrdoljaka | 350 | 2.800 | 525 | 1 | 52 | 27.300 |
| 9 | 10. |  | Ulica kralja Zvonimira | 670 | 5.360 | 1.340 | 2 | 104 | 139.360 |
| 10 | 11. |  | Ulica Bruna Bušića | 850 | 7.650 | 3.400 | 2 | 104 | 353.600 |
| 11 | 13. |  | Ulica I.G. Kovačića | 150 | 750 | 375 | 2 | 104 | 39.000 |
| 12 | 14. |  | Ulica biskupa Paškala Vujčića | 85 | 510 | 170 | 2 | 104 | 17.680 |
| 13 | 15. |  | Ulica biskupa Šimuna Milinovića | 200 | 1.100 | 300 | 3 | 156 | 46.800 |
| 14 | 16. |  | Ulica Tina Ujevića | 60 | 300 | 120 | 2 | 104 | 12.480 |
| 15 | 17. |  | Ulica Ivana Raosa | 90 | 630 | 270 | 2 | 104 | 28.080 |
| 16 | 18. |  | Ulica III Imotske bojne (ex Splitska ul.) | 110 | 770 | 275 | 2 | 104 | 28.600 |
| 17 | 19. |  | Zagrebačka ulica | 105 | 420 | 210 | 2 | 104 | 21.840 |
| 18 | 20. |  | Ulica Matije Gupca | 200 | 700 | 300 | 1 | 52 | 15.600 |
| 19 | 21. |  | Trg Dr Franje Tuđmana (ex Imot. iselj.) | 30 x 60 | 1.800 | 400 | 4 | 208 | 83.200 |
| 20 | 24. |  | Ulica Nikole Šubića Zrinskog | 210 | 1.680 | 420 | 2 | 104 | 43.680 |
| 21 | 34. |  | Teslin prolaz | 50 | 250 | 250 | 2 | 104 | 26.000 |
| 22 | 35. |  | Hasanaginičin prolaz | 100 | 400 | 150 | 1 | 52 | 7.800 |
| 23 | 36. |  | Obrtnički prolaz | 40 | 160 | 800 | 1 | 52 | 41.600 |
| 24 | 37. |  | Put tržnice | 80 | 320 | 240 | 4 | 208 | 49.920 |
| 25 | 38. |  | Vinarski prolaz | 90 | 360 | 135 | 1 | 52 | 7.020 |
| 26 | 39. |  | Ispod Volta | 40 | 160 | 160 | 2 | 104 | 16.640 |
| 27 | 44. |  | Put Đirade | 100 | 400 | 150 | 1 | 52 | 7.800 |
| 28 | 46. |  | Prolaz Ivana Rendića | 60 | 300 | 90 | 2 | 104 | 9.360 |
| 29 |  | 29. | Ulica Dr. Josipa Mladinova | 660 | 4.000 | 1.550 | 1 | 52 | 80.600 |
| 30 |  | 21. | Ulica Dinka Štambaka | 450 | 1800 | 310 | 2 | 104 | 32.240 |
| 31 |  | 12. | Blajburška ulica | 2000 | 12000 | 1.550 | 2 | 104 | 161.200 |
| 32 |  | 30. | Biokovska ulica | 340 | 1700 | 125 | 1 | 52 | 6.500 |
| 33 |  | 31. | Ulica Antuna Gustava Matoša | 180 | 9000 | 210 | 1 | 52 | 10.920 |
| 34 |  | 27. | Put Crvenog jezera |  |  | 1.600 | 1 | 52 | 83.200 |
| 35 |  | 28. | Ulica Hrvatskog proljeća | 250 | 1250 | 155 | 1 | 52 | 8.060 |
|  |  |  | U K U P N O : |  | 77.774 | 22.370 |  |  | 2.268.248 |
| *) Površina umanjena poradi polugodišnjeg zakupa javno-prometnih površina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGLED MATERIJALNIH TROŠKOVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - troškovi pometanja, odvoza i deponiranja pometenog materijala |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.247,00 |
| - ostali nepredviđeni troškovi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| UKUPNI TROŠKOVI (1-2): |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.247,00 |

Članak 9.

U slijedećem tabelarnom prikazu obuhvaćene su javne površine za čišćenje snijega i leda u  u 2022. godini.

| RED. BROJ | BROJ IZ ODLUKE | NAZIV ULICE | POVRŠINA ZA 1 ČIŠĆENJE (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ukupno | Ručno | Strojno |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. | Trg Matice hrvatske | 600 | 600 | 0 |
| 2 | 1.a. | Šetalište Stjepana Radića | 1176 | 1176 | 0 |
| 3 | 2. | Ulica Ante Starčevića | 1380 | 1380 | 0 |
| 4 | 3. | Ulica fra. Stjepana Vrljića | 520 | 520 | 0 |
| 5 | 3.a. | Ulica Vladimira Nazora | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5. | Ulica Kralja Tomislava | 1360 | 1360 | 0 |
| 7 | 6. | Ulica jezeranska | 720 | 720 | 0 |
| 8 | 7. | Ulica Petra Vrdoljaka | 450 | 450 | 0 |
| 9 | 8. | Ulica Dinka Štambaka | 350 | 350 | 0 |
| 10 | 9. | Ulica Fra Rajmunda Rudeža | 310 | 310 | 0 |
| 11 | 10. | Ulica Kralja Zvonimira | 1330 | 1330 | 0 |
| 12 | 11. | Ulica Bruna Bušića | 3400 | 3400 | 0 |
| 13 | 12. | Blajburšla ulica | 2550 | 2550 | 0 |
| 14 | 13. | Ulica I.G. Kovačića | 305 | 305 | 0 |
| 15 | 14. | Ulica biskupa Paškala Vujčića | 175 | 175 | 0 |
| 16 | 15. | Ulica biskupa Šimuna Milinovića | 150 | 150 | 0 |
| 17 | 16. | Ulica Tina Ujevića | 125 | 125 | 0 |
| 18 | 17. | Ulica Ivana Raosa | 255 | 255 | 0 |
| 19 | 18. | Ulica III Imotske bojne (ex Splitska ul.) | 240 | 240 | 0 |
| 20 | 19. | Zagrebačka ulica | 170 | 170 | 0 |
| 21 | 20. | Matije Gupca | 720 | 500 | 220 |
| 22 | 21. | Trg Franje Tuđmana (ex Imotskih iselj.) | 685 | 385 | 300 |
| 23 | 22. | Biokovska ulica | 1490 | 370 | 1120 |
| 24 | 23. | Ulica Antuna Gustava Matoša | 120 | 120 | 0 |
| 25 | 24. | Ulica Nikole Šubića Zrinskog | 250 | 250 | 0 |
| 26 | 25. | Ulica Hajduka Andrije Šimića | 510 | 510 | 0 |
| 27 | 26. | Hercegovačka ulica | 1080 | 320 | 760 |
| 28 | 27. | Ulica Kneza Branimira | 1010 | 230 | 780 |
| 29 | 28. | Prolaz Milivoja Pauta | 155 | 155 | 0 |
| 30 | 29. | Put Glavine | 580 | 250 | 330 |
| 31 | 31. | Put groblja | 870 | 750 | 120 |
| 32 | 33. | Ulica Gojka Šuška | 350 | 350 | 0 |
| 33 | 34. | Teslin prolaz | 280 | 280 | 0 |
| 34 | 35. | Hasanaginičin prolaz | 360 | 360 | 0 |
| 35 | 36. | Obrtnički prolaz | 160 | 160 | 0 |
| 36 | 37. | Put tržnice | 270 | 270 | 0 |
| 37 | 38. | Vinarski prolaz | 108 | 108 | 0 |
| 38 | 39. | Ispod Volta | 160 | 160 | 0 |
| 39 | 40. | Put Bazane | 210 | 210 | 0 |
| 40 | 41. | Ulica Virgila Perića | 810 | 150 | 660 |
| 41 | 42. | Ulica Imotskih iseljenika (ex Osječka) | 410 | 140 | 270 |
| 42 | 43. | Put jezerca | 250 | 250 | 0 |
| 43 | 44. | Put Đirade | 210 | 210 | 0 |
| 44 | 45. | Ulica Hrvatskog proljeća | 180 | 180 | 0 |
| 45 | 46. | Prolaz Ivana Rendića | 320 | 320 | 0 |
| 46 | 47. | Ulica Antuna Mihanovića | 620 | 620 | 0 |
| 47 | 48. | Ulica Josipa Jovića | 520 | 160 | 360 |
| 48 | 49. | Ulica Vlade Gotovca | 120 | 120 | 0 |
| 49 | 50. | Ulica Branimira Anića | 410 | 130 | 280 |
| 50 | 51. | Ulica Fra Silvestra Kutleše | 260 | 70 | 190 |
|  |  | UKUPNO IMOTSKI (1 - 50): | 29044 | 23654 | 5390 |
|  |  | UKUPNI TROŠKOVI ČIŠĆENJA SNIJEGA I LEDA U IMOTSKOM |  |  | 30.000,00 |
| UKUPNO ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| - Pometanje, čišćenje i odvoz otpada |  |  |  |  | 157.247,00 |
| - Čišćenje snijega i leda |  |  |  |  | 30.000,00 |
| SVEUKUPNO (1.-2.) |  |  |  |  | 187.247,00 |

ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 10.

Održavanja javne rasvjete obuhvaća sve radove upravljanja i održavanja instalacija javne rasvjete u 2022.godini  kojima se osigurati funkcionalna i ispravnost javne rasvjete u Gradu Imotskom. U održavanje se uključuje i podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Planirani troškovi električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene dio su ukupnog održavanja javne rasvjete te su i oni prikazani u tabelarnom prikazu.

| RED. BROJ | OZNAKA | VRSTA POSLA/OPIS TROŠKOVA | AKTIVNOST | UKUPNA CIJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | JR-01/21 | Usluge održavanja javne rasvjete | A200201(fk0640) | 980.000,00 |
| 2 | JR-02/21 | Troškovi električne energije | A200201(fk0640) | 1.050.000,00 |
| 3 | JR-03/21 | Nabavka materijala za javnu rasvjetu | A200201(fk0640) | 200.000,00 |
|  |  | UKUPNO JAVNA RASVJETA: |  | 2.230.000,00 |

R E K A P I T U L A C I J A

ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022. GODINE

Članak 11.

A.  RASHODI:

| RED. BROJ | OZNAKA | NAZIV PROGRAMA | UKUPNA CIJENA | I. IZMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | NC-2022 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 997.200,00 | 997.200,00 |
| 2 | JPP-2022 | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 160.000,00 | 210.000,00 |
| 3 | OD-2022 | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | ZP-2022 | Održavanje javnih zelenih površina | 797.000,00 | 797.000,00 |
| 5 | GR-2022 | Održavanje groblja i krematorija unutar groblja | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6 | ČIS-2022 | Održavanje čistoće javnih površina | 187.247,00 | 187.247,00 |
| 7 | JR-2022 | Održavanje javne rasvjete. | 2.230.000,00 | 2.230.000,00 |
|  |  | UKUPNO (1-7): | 4.501.447,00 | 4.551.447,00 |

B.  IZVORI SREDSTAVA:

| RED. BROJ | OZNAKA | IZVORI SREDSTAVA | UKUPNA CIJENA | I. IZMJENE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KN-2022 | Grad Imotski Komunalna naknada | 4.501.447,00 4.501.447,00 | 4.551.447,00 4.551.447,00 |
|  |  | UKUPNO: | 4.501.447,00 | 4.551.447,00 |

Članak 12.

Vrijednost radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju predviđenih količina i prosječnih cijena održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Imotskog.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta iz ovog Programa utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova održavanja.

Članak 13.

Za realizaciju radova iz ovog Programa naredbodavac je gradonačelnik Grada Imotskog.

Članak 14.

Ukoliko se u tijeku realizacije ovog Programa pojavi opravdana potreba za održavanjem objekata koji nisu predviđeni ovim Programom prijedlog o uvrštenju u Program i realizaciju istih donosi, za svakog pojedinačno, Gradonačelnik Grada Imotskog.

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Imotskog".

P r e d s j e d n i k

GRADSKOG VIJEĆA

dr.sc. Perica Tucak, v.r.